Приложение № 1

к программе социального и экономического

развития Рековичского сельского поселения

Дубровского  муниципального района

Брянской области на 2012-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и объемы финансирования программы  социального и экономического развития Рековичского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2012-2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Срок реализации, годы | Объем финансирования, тыс. рублей | Источники финанси-рования | Ответствен-ные исполнители | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

(тыс. рублей)

| 1. Культура, охрана и сохранение историко культурного наследия |
| --- |
| 1.1 | Ремонтно-реставрационные работы на братской могиле в с.Рековичи | 2012 | 10 | 10 |  |  |  |  | Местный бюджет | Администрация поселения | сохранение культурного наследия |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных 555-летию со дня образования села Рековичи | 2012 | 50 | 50 |  |  |  |  | местный бюджет | администрация поселения | сохранение культурного наследия |
| 1.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков | 2013 | 15 |  | 15 |  |  |  | местный бюджет | администрация поселения | сохранение культурного наследия |
| 1.4 | Ремонтно-реставрационные работы на братской могиле советских воинов в с.Голубея | 2014 | 10 |  |  | 10 |  |  | местный бюджет | администрация поселения | сохранение культурного наследия |
| 1.5 | Ремонтно-реставрационные работы на братской могиле неизвестным воинам в д.Голубея | 2015 | 5 |  |  |  | 5 |  | местный бюджет и прочие источники | администрация поселения | сохранение культурного наследия |
| 1.6 | Ремонт памятника партизану Лигачеву В. в с.Рековичи | 2016 | 1 |  |  |  |  | 1 | местный бюджет | администрация поселения | сохранение культурного наследия |
| 1.7 | Ремонт кружковых комнат в Рековичском СДК | 2012 | 5 | 5 |  |  |  |  | местный бюджет | администрация поселения | сохранение культурного наследия |
| 1.8 | Косметический ремонт и замена линолеума на втором этаже Дома культуры | 2013 | 45 |  | 45 |  |  |  | местный бюджет | администрация поселения | укрепление материальной базы сферы культуры |
|  | ИТОГО по культуре, охране и сохранению историко-культурного наследия |  | 3 |  |  |  | 3 |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  | 138 | 65 | 60 | 10 | 2 | 1 | местный бюджет |  |  |
| 2. Образование |
| 2.1 | Текущий ремонт школы, расположенной в с.Рековичи | 2012 | 99,0 | 99,0 | - | - | - | - | субсидии областного бюджета (по согласованию) | администрация школы, отдел образования Дубровского района | укрепление материально-технической базы образовательного учреждения |
| 2.2 | Приобретение учебно-лабораторного и технологического оборудования | 2013 | 58 |  | 58 |  |  |  | субсидии областного бюджета (по согласованию) | администрация Дубровского района | обновление материально-технической базы образовательного учреждения |
|  | ИТОГО по образованию |  | 157 | 99 | 58 |  |  |  | областной бюджет (по согласованию) |  |  |
| 3.Здравоохранение |
| 3.1 | Косметический ремонт ФАПа н.п. Рековичи | 2013 | 25 |  | 25 |  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | департамент здравоохранения БО | укрепление материально-технической базы учреждений здравоохране-ния |
|  | ИТОГО по здравоохранению |  | 25 |  | 25 |  |  |  | областной бюджет (по согласованию) |  |  |
| 4.Торговля и потребительский рынок |
| 4.1 | Строительство магазина в д.Голубея | 2012-2013 | 850 | 600 | 250 |  |  |  | Внебюджетные средства (собственные средства организации) |  | ввод в эксплуатацию торгового павильона площадью 42в. м |
|  | ИТОГО по торговли и потребительскому рынку |  | 850 | 600 | 250 |  |  |  | внебюджетные источники (собственные средства) |  |  |
| 5.Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство поселения |
| 5.1 | Ремонт автодороги «Дубровка-Вязовск» | 2012 | 6500 | 6500 |  |  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | департамент дорожного строительства | Ремонт 2,1 км автодорог Укладка асфальта 0.3 км |
| 5.2 | Устройство асфальтированной дорожки по улицы Дегтярева в д.Голубея | 2012 | 1860 | 1860 |  |  |  |  | областной бюджет (по согласованию |  |  |
| 5.3 | Оборудование разворотной площадки и установка остановочного павильона в д.Вязовск | 2012 | 750 | 750 |  |  |  |  | областной бюджет (по согласованию | департамент дорожного строительства |  |
| 5.4 | Благоустройство территории поселения (колодцы, мосты, содержание автодорог) | 2012-2016 | 800 | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | местный бюджет | администрация поселения | приведение в порядок территории поселения |
| 5.5 | Содержание кладбищ в поселении ( н.п.. Вязовск, Голубея, Зимницкая Слобода, Рековичи) | 2012-2014 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | местный бюджет | администрация поселения | благоустройство |
|  | ИТОГО по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству поселения |  | 9110 | 9110 |  |  |  |  | областной бюджет (по согласованию) |  |  |
|  |  |  | 825 | 105 | 155 | 205 | 155 | 205 | местный бюджет |  |  |
| 6.Обеспечение поселения питьевой водой, газом, электроэнергией |
| 6.1 | Ремонт водопроводных сетей | 2012-2016 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Местный бюджет | администрация поселения | Замена изношенных водопроводных труб,100 п.м. |
| 6.2 | Замена канализационных труб в многоквартирном доме №12 по улице Совхозная в д.Зимницкая Слобода | 2013 | 100 |  | 100 |  |  |  | Местный бюджет | администрация поселения | Замена изношенных канализационных труб,45п.м. |
| 6.3 | Установка фонарей уличного освещения в н.п. Вязовск. и Зимницкая Слобода | 2013 | 200 |  | 200 |  |  |  | местный бюджет | администрация поселения | перевод отопления клуба на газ |
| 6.4 | Газификация н.п.Вязовск в рамках программы «Социальное развитие села» | 2012-2013 | 3500 |  | 3200 |  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | департамент строительства и архитектуры БО | Газопровод 3000 м |
| 6.5 | Реконструкция уличного освещения в с. Рековичиа, перевод на автоматическое включение, выключение | 2013 | 200 | 300 | 200 |  |  |  | местный бюджет | администрация поселения | реконструкция 2,5 км уличного освещения |
|  | ИТОГО по обеспечению поселения питьевой водой, газом и электроэнергией |  | 1300 | 400 | 600 | 100 | 100 | 100 | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | 3200 |  | 3200 |  |  |  | областной бюджет (по согласованию) |  |  |
| 7. Сельское хозяйство |
| 7.1 | Реконструкция коровника для племенного скота | 2012 | 9000 | 9000 |  |  |  |  | внебюджетные источники (собственные средства предприятия) | СПК «Зимницкий» | ввод в эксплуатацию коровника на 260 голов |
| 7.2 | Приобретение племенного молодняка | 2012-2016 | 22500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | внебюджетные источники (собственные средства предприятия) | СПК «Зимницкий» | Приобретение 200 голов |
| 7.3 | Субсидирование граждан на приобретение жилья | 2012-2016 | 1000 |  | 500 |  |  | 500 | субсидии из областного бюджета | комитет по сельскому хозяйству и продовольствию БО | приобре-тение 2 домов |
| 7.4 | Обновление машинотракторного парка | 2012-2016 | 10500 | 4100 | 2500 | 2400 | 1500 |  | внебюджетные источники (собственные средства предприятия) | СПК «Зимницкий» | приобрете-ние 5-ти единиц самоходной сельскохозяйственной техники |
|  | ИТОГО по сельскому хозяйству |  | 1000 | 500 |  |  |  | 500 | областной бюджет (по согласованию) |  |  |
|  |  |  | 42000 | 17600 | 7000 | 6900 | 6000 | 4500 | внебюджетные источники |  |  |
| 8.Строительство |
| 8.1 | Строительство дороги в н.п. Зимницкая Слобода по программе «Подъезды к центральным усадьбам сельскохозяйственных предприятий» | 2012-2013 | 13000 |  | 13000 |  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | департамент дорожного строительства | Строительство автодороги 1,3 км |
| 8.2 | Строительство новой водонапорной башни в д.Зимницкая Слобода | 2014 | 5000 |  |  | 5000 |  |  | местный бюджет и областной бюджет (по согласованию) | департамент ТЭК и ЖКХ БО и администрация поселения | Улучшение водоснабжения в н.п. Зимницкая Слобода |
| 8.3 | Строительство детской площадки в с.Рековичи | 2015 | 150 |  |  |  | 150 |  | Местный бюджет | администрация поселения |  |
|  | ИТОГО по строительству |  | 18000 |  | 13000 | 5000 |  |  | областной бюджет (по согласованию) |  |  |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  | Местный бюджет |  |  |
| 9.Экология |
| 8.1 | Очистка водоемов поселения | 2012-2016 | 265 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | местный бюджет | администрация поселения | сохранение водоемов |
| 8.2 | Ликвидация свалок | 2012-2016 | 100 |  | 100 |  |  |  | местный бюджет | администрация поселения | ликвидация 1 свалки ТБО |
|  |  |  | 365 | 53 | 153 | 53 | 53 | 53 | местный бюджет |  |  |
|  | Всего: | 2012-2016 | 77123 | 28532 | 24501 | 12268 | 6463 | 5359 |  |  |  |
|  | в том числе: |  | 31492 | 9709 | 16283 | 5000 | - | 500 | областной бюджет (по согласованию |  |  |
|  |  |  | 2778 | 623 | 968 | 368 | 460 | 359 | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | 42853 | 18200 | 7250 | 6900 | 6003 | 4500 | внебюджетные источники |  |  |